

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЙЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15.12.2020 г. № 100

О графике актуализации схемы водоснабжения

 и водоотведения Айлинского сельского поселения

 Руководствуясь п.п.4 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Айлинского сельского поселения, в целях утверждения проекта схемы теплоснабжения,

1. Утвердить график актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Айлинское сельское поселение» Саткинского района Челябинской области в 2021 году (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации admailino.ru.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Айлинского сельского поселения Т. П. Шуть

**ГРАФИК АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ВОДОСАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЙЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» САТКИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2021 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель | Дата | Размещение на сайте администрации и СМИ | Период размещения информации ответственным лицом |
| 1 | Опубликование проекта схемы водоснабжения и водоотведения | 01.06.2021 | официальныйсайтадминистрацииАйлинского сельского поселения | в течение 15 дней с даты его поступления от юридического лица, который разрабатывает схему водоснабжения и водоотведения |
| 2 | Опубликование сведений о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения | 01.06.2021 | СМИ | в течение 15 дней с даты его поступления от юридического лица, который разрабатывает схему водоснабжения и водоотведения |
| 3 | Рассмотрение проекта водоснабжения и водоотведения и сбор замечаний и предложений | 14.07.2021 | официальныйсайтадминистрации | Не менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта схемы водоснабжения и водоотведения |
| 4 | Размещение информации о месте проведения публичных слушаний | 13.07.2020 | официальныйсайтадминистрации | Не менее чем за 7 дней до проведения публичных слушаний, |
| 5 | Публичные слушания | 20.07.2021 |  | Не позднее 15 дней с даты окончания срока предложений по проекту схемы водоснабжения и водоотведения |
| 6 | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний | 24.07.2021 | официальныйсайтадминистрации | Не менее 3 календарных дней с даты проведения публичных слушаний. |
| 7 | Принятие решения об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (или возвращение проекта схемы водоснабжения и водоотведения на доработку) | 27.07.2021 |  | В течение 7 дней с даты окончания публичных слушаний |
| 8 | Размещение утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения | 01.08.2021 | официальныйсайтадминистрации | В течение 15 дней с даты утверждения |